Arquitetura de Testes — ShopMax Delivery

Equipe: Alisson Gustavo,Allyson George, Hericc Rocha, Vitor Vieira Willami Durand

Respostas às Questões

• Quais camadas serão testadas?

Serão testadas 5 camadas principais: Unitária (lógica isolada), Integração (comunicação entre módulos/serviços), API (endpoints e contratos), UI/E2E (jornadas de ponta a ponta na interface) e Manual Exploratório (validações visuais e cenários não determinísticos).

• Quais testes serão manuais?

Serão manuais a exploração do checkout, avaliação visual/layout mobile, testes exploratórios de cupons complexos, avaliação de clareza das mensagens, exploração ad-hoc do painel administrativo, testes de usabilidade e investigações de falhas em cenários de instabilidade externa.

• Quais testes serão automatizados?

Serão automatizados os cálculos de descontos, frete e regras de estoque; aplicação única de cupons; validações de login/cadastro (sucesso e falhas); fluxos de pagamento aprovado/recusado; criação e cancelamento de pedidos; sincronização de pedidos com o painel e a jornada crítica de compra completa (E2E).

• Quais ferramentas serão usadas?

JUnit 5 (testes unitários), Mockito (stubs/mocks), Rest Assured (testes de API/integração), Cypress (testes web E2E), Git (versionamento), GitHub Actions / GitLab CI / Jenkins (pipeline CI/CD) e Allure Report / relatórios nativos (evidências e rastreabilidade).

• Como a suíte será organizada?

Estará organizada em um repositório padronizado (shopmax-tests/) com separação rigorosa entre código backend (src/test/java/ com pastas para unit, integration e api), testes frontend (e2e/), recursos configuráveis (resources/ com test-data e schemas), relatórios (reports/) e scripts de preparação/limpeza de dados (scripts/).

• Quais testes entram no pipeline?

Estágio Commit: Testes unitários (bloqueante). Estágio Pull Request: Unitários, integração e API crítica (bloqueante). Estágio Homologação: E2E críticos (bloqueante). Pré-Release: Regressão automatizada completa (bloqueante) e testes exploratórios (parcial). Pós-Release: Smoke tests em produção.

• Quais dados serão necessários?

Dados Estáticos/Controlados via Fixtures (usuários válidos/bloqueados, produtos com/sem estoque, cupons válidos/expirados, cartões aprovados/recusados) e Dados Dinâmicos gerados em tempo de execução via Factories com unicidade (ex: usuario_teste_timestamp) para evitar interferência entre execuções dinâmicas.

• Quais riscos a arquitetura precisa reduzir?

Sua principal função é mitigar os riscos de venda sem estoque (P-01), divergência de preços (P-02), aplicação dupla de cupom (P-03), pagamento sem pedido (P-04), dessincronia no painel (P-05), frete incorreto (P-06), quebra de testes UI por mudanças visuais (P-08), tempo excessivo de regressão manual (P-09), massa não confiável (P-10) e reincidência de bugs (P-12).

• Como evitar uma pirâmide de testes invertida?

Invertendo a distribuição atual para priorizar a base: 50-60% Unitários, 20-25% Integração, 15-20% API e apenas 5-10% UI/E2E. A regra arquitetural central exige responder antes de criar qualquer teste E2E: 'Essa regra pode ser validada de forma confiável em uma camada inferior?' Se sim, deve ser implementada na camada mais baixa possível.

1. Diagnóstico da Situação Atual

A situação atual caracteriza uma pirâmide de testes invertida: há excesso de testes concentrados na interface, poucos testes unitários e ausência de execução automatizada no pipeline. Isso aumenta o tempo de regressão, a fragilidade da suíte e o custo de manutenção.

| Problema | Causa Provável | Impacto | Tipo de Teste |
| --- | --- | --- | --- |
| P-01 — Compra sem estoque | Regra de estoque não validada corretamente ou falha na integração entre estoque, carrinho e pedido | Venda de produto indisponível e inconsistência de estoque | Unitário, integração, API e E2E crítico |
| P-02 — Preço diferente no carrinho | Regra de preço duplicada ou dados inconsistentes entre catálogo e carrinho | Risco financeiro e cobrança incorreta | Unitário, integração e API |
| P-03 — Cupom aplicado duas vezes | Falha de idempotência ou processamento repetido no checkout | Desconto indevido e perda financeira | Unitário, API e integração |
| P-04 — Pagamento aprovado sem gerar pedido | Falha na comunicação entre pagamento e criação do pedido | Cliente paga sem receber pedido corretamente | Integração, API e E2E |
| P-05 — Pedido pago não aparece no painel | Falha de sincronização entre pedidos e sistema administrativo | Pedido pode não ser separado ou entregue | Integração, API e E2E |
| P-06 — Frete divergente | Regra de cálculo duplicada ou implementada de maneira diferente nos módulos | Valor incorreto cobrado do cliente | Unitário, integração e API |
| P-07 — Login funciona na UI, mas API falha | Diferença entre validações da interface e backend | Falha de autenticação e experiência inconsistente | Unitário, API e integração |
| P-08 — Testes UI quebram com alteração de texto | Seletores dependentes de elementos visuais/textuais | Falsos negativos e alto custo de manutenção | Refatoração dos testes E2E e testes de API |
| P-09 — Regressão manual leva 3 dias | Grande concentração de validações manuais e ausência de automação no pipeline | Releases lentas | Automação unitária, API e E2E |
| P-10 — Massa de dados não confiável | Dados compartilhados, inconsistentes ou sem controle de ciclo de vida | Testes instáveis e resultados não reproduzíveis | Fixtures, factories e geração dinâmica |
| P-11 — Sem evidência dos testes | Ausência de ferramenta padronizada de relatório | Baixa rastreabilidade | Relatórios automatizados e artefatos do CI |
| P-12 — Bugs antigos retornam | Ausência de suíte de regressão automatizada e critérios de qualidade | Reincidência de defeitos | Testes de regressão unitários, API e E2E |

Diagnóstico Geral

Síntese de Riscos Operacionais Os maiores riscos estão concentrados em: Checkout, Pagamento, Estoque, Pedido, Frete e Cupons. Esses fluxos devem receber maior cobertura automatizada porque representam regras de negócio e integrações com impacto direto na operação.

2. Proposta de Pirâmide de Testes

A arquitetura proposta será baseada em uma pirâmide de testes tradicional, evitando concentrar a suíte na interface.

/\ / \ / UI \ / E2E \ /--------\ / API \ / Integração \ /--------------\ / Unitários \ /__________________\ + Testes manuais exploratórios e validações de aceitação

Distribuição Proposta por Camada

| Camada | Quantidade Esperada | Exemplo | Justificativa |
| --- | --- | --- | --- |
| Unitário | Alta | Cálculo de desconto | Rápido, barato e isolado |
| Integração | Média | Carrinho consultando estoque | Valida comunicação entre componentes |
| API | Média/Alta | Criar pedido após pagamento | Mais estável que UI |
| UI/E2E | Baixa | Compra completa | Valida a jornada real |
| Manual exploratório | Pontual | Explorar checkout | Encontra comportamentos não previstos |

Distribuição Inicial Sugerida (Release 2.0)

• 50–60%: testes unitários
• 20–25%: integração
• 15–20%: API
• 5–10%: E2E/UI

Esses percentuais são uma referência arquitetural, não uma obrigação matemática. O importante é que a maior parte da lógica seja validada abaixo da interface.

3. O que Testar em Cada Camada

| Fluxo/Regra | Unit | Int | API | UI/E2E | Man | Justificativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálculo de frete | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | Regra deve ser validada isoladamente e integrada ao checkout |
| Aplicação de cupom | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Regra crítica e sujeita a diferentes combinações |
| Login | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | API deve ser a principal validação; UI valida jornada |
| Cadastro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Maior parte pode ser validada pela API |
| Adicionar ao carrinho | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | Integração entre produto e carrinho |
| Produto sem estoque | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Regra crítica de negócio |
| Pagamento aprovado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | Depende de integração com pagamento |
| Pagamento recusado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Deve validar tratamento de erro |
| Pedido no painel administrativo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | Necessita validar integração entre pedido e painel |
| Cancelamento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Regras podem variar conforme estado do pedido |

Princípio Utilizado

A mesma regra pode aparecer em diferentes camadas, mas não deve ser simplesmente duplicada sem propósito. Por exemplo, no Cálculo de Frete:

1. O cálculo matemático deve ser amplamente testado em unitário.
2. A comunicação do checkout com o serviço de frete deve ser testada em integração/API.
3. A presença do frete correto na jornada de compra pode ser validada por um E2E crítico.

4. Estratégia de Automação e Ferramentas

A prioridade será determinada por: criticidade para o negócio, frequência de execução, probabilidade de regressão, estabilidade, custo de manutenção e possibilidade de execução no CI/CD.

| Prio | Teste | Camada | Ferramenta Sugerida | Motivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Calcular desconto | Unitário | JUnit | Regra recorrente e rápida |
| 2 | Validar produto sem estoque | Unitário/API | JUnit + Rest Assured | Regra crítica |
| 3 | Calcular frete | Unitário/API | JUnit + Rest Assured | Impacto financeiro |
| 4 | Aplicar cupom uma única vez | Unitário/API | JUnit + Rest Assured | Evita perda financeira |
| 5 | Login válido | API | Rest Assured | Execução rápida |
| 6 | Login inválido | API | Rest Assured | Cenário negativo recorrente |
| 7 | Pagamento aprovado gera pedido | API/Integração | Rest Assured | Fluxo crítico |
| 8 | Pagamento recusado não gera pedido | API/Integração | Rest Assured | Regra de negócio |
| 9 | Pedido pago aparece no painel | API/Integração | Rest Assured | Integração crítica |
| 10 | Compra completa | E2E | Cypress | Valida jornada principal |
| 11 | Cancelamento de pedido | API/E2E | Rest Assured + Cypress | Fluxo crítico |
| 12 | Regressão de checkout | API/E2E | Rest Assured + Cypress | Principal área de risco |

Ferramentas Propostas

• JUnit 5: testes unitários
• Mockito: isolamento de dependências
• Rest Assured: testes de API
• Cypress: testes web E2E
• Git: versionamento
• GitHub Actions / GitLab CI / Jenkins: pipeline de CI/CD
• Allure Report / Relatório nativo: evidências de execução

5. Organização da Suíte de Testes

shopmax-tests/ │ ├── src/ │ ├── test/ │ │ ├── java/ │ │ │ │ │ ├── unit/ │ │ │ ├── discount/ │ │ │ ├── freight/ │ │ │ ├── stock/ │ │ │ └── order/ │ │ │ │ │ ├── integration/ │ │ │ ├── cart/ │ │ │ ├── checkout/ │ │ │ ├── payment/ │ │ │ └── order/ │ │ │ │ │ └── api/ │ │ ├── auth/ │ │ ├── products/ │ │ ├── cart/ │ │ ├── checkout/ │ │ ├── payment/ │ │ └── orders/ │ │ │ └── resources/ │ ├── test-data/ │ ├── schemas/ │ └── environments/ │ ├── e2e/ │ ├── login/ │ ├── cart/ │ ├── checkout/ │ └── order/ │ ├── reports/ │ ├── screenshots/ │ ├── videos/ │ └── execution/ │ ├── scripts/ │ ├── setup-data/ │ └── cleanup/ │ └── README.md

Separação API/UI

A separação é importante porque API e UI possuem objetivos diferentes. A API é rápida, estável, independente da aparência e perfeitamente adequada ao CI. A UI/E2E é mais lenta, mais sujeita a mudanças e possui maior custo de manutenção, sendo necessária para validar a experiência completa. Assim, uma alteração no texto de um botão não fará dezenas de testes de regras de negócio falharem.

Dados de Teste e Reutilização

Os dados ficam separados do código dos testes (ex: test-data/users, test-data/products, test-data/coupons). Devem existir componentes reutilizáveis para operações padronizadas como criarUsuario(), criarProduto(), adicionarProdutoAoCarrinho(), autenticarUsuario(), criarPedido() e cancelarPedido(), evitando duplicação entre QAs.

6. Gestão de Dados e Massa Controlada

A arquitetura trabalhará com dois tipos de massa:

1. Dados Estáticos/Controlados

Usados quando o cenário precisa de valores conhecidos.

| Massa | Finalidade | Camada |
| --- | --- | --- |
| Usuário válido | Login | API/UI |
| Usuário bloqueado | Login negativo | API/UI |
| Produto disponível | Compra | API/UI |
| Produto sem estoque | Validação de estoque | Unit/API/UI |
| Cupom válido | Desconto | Unit/API |
| Cupom expirado | Cenário negativo | Unit/API |
| Cartão aprovado | Pagamento | API/E2E |
| Cartão recusado | Falha de pagamento | API/E2E |
| Pedido cancelável | Cancelamento | API/UI |
| Pedido entregue | Impedir cancelamento | API/UI |

2. Dados Dinâmicos

Devem ser gerados durante a execução quando houver necessidade de unicidade (ex: usuario_teste_20260923_1430 ou pedido = criarPedido(usuario, produto)). Isso reduz conflitos entre execuções paralelas.

Regra Fundamental de Isolamento Os testes não devem depender de um único usuário ou pedido compartilhado por toda a equipe. Ciclo obrigatório: Preparar dados → Executar teste → Validar resultado → Limpar dados.

7. Pipeline de Integração Contínua (CI/CD)

A execução no pipeline é organizada por velocidade e criticidade.

COMMIT │ ▼ Testes Unitários │ ▼ PULL REQUEST │ ▼ Unitários + Integração │ ▼ Testes API │ ▼ Deploy em Homologação │ ▼ E2E críticos │ ▼ Testes exploratórios │ ▼ RELEASE 2.0

| Momento | Testes | Objetivo | Bloqueia Entrega? |
| --- | --- | --- | --- |
| Commit | Unitários | Feedback rápido | ✓ |
| Pull Request | Unitários + integração | Validar código alterado | ✓ |
| Pull Request | API crítica | Validar contratos e regras | ✓ |
| Homologação | E2E críticos | Validar jornada completa | ✓ |
| Antes da release | Regressão automatizada | Identificar regressões | ✓ |
| Antes da release | Exploratório | Encontrar riscos não previstos | Parcial |
| Pós-release | Smoke | Confirmar funcionamento básico | ✓ em caso crítico |

Por que não executar toda a suíte E2E em cada commit? Porque isso aumentaria o tempo de feedback e criaria dependência excessiva da interface. O pipeline deve seguir a ordem: rápido → abrangente → mais complexo.

8. Quality Gates e Classificação de Defeitos

A Release 2.0 somente deve avançar quando os critérios mínimos forem atendidos.

| Critério | Regra |
| --- | --- |
| Unitários críticos | 100% devem passar |
| Testes de API críticos | 100% devem passar |
| Checkout | Nenhum teste crítico pode falhar |
| Pagamento | Cenários aprovado/recusado devem passar |
| Estoque | Cenários de estoque devem passar |
| E2E | Jornada principal de compra deve passar |
| Defeitos críticos | Nenhum aberto sem decisão formal de release |
| Regressão | Fluxos críticos devem ser executados |
| Evidências | Execuções devem possuir relatório |
| Pipeline | Testes obrigatórios devem estar automatizados |

Classificação de Defeitos

• Crítico: Pagamento sem pedido, compra sem estoque, cobrança incorreta, perda de pedido.
• Alto: Erro em checkout, falha de cancelamento, divergência de frete.
• Médio: Problemas que afetam funcionalidades secundárias.
• Baixo: Problemas cosméticos sem impacto funcional relevante.

9. Atividades de Teste Manual

Automatizar tudo não é o objetivo. O objetivo é automatizar aquilo que é repetitivo, previsível e determinístico, deixando para humanos atividades que exigem exploração e julgamento.

| Teste Manual | Motivo |
| --- | --- |
| Exploração do checkout | Possibilidade de comportamentos inesperados |
| Avaliação visual mobile | Layout e experiência visual |
| Teste exploratório de cupons | Combinações difíceis de prever |
| Avaliação de mensagens | Clareza e contexto da comunicação |
| Exploração do painel administrativo | Descoberta de comportamentos não especificados |
| Testes de usabilidade | Necessitam percepção humana |
| Cenários envolvendo instabilidade externa | Maior necessidade de investigação |
| Testes ad hoc após mudanças relevantes | Descoberta de efeitos não previstos |

O teste manual não desaparece; ele muda de função. Ele deixa de ser o principal mecanismo de regressão e passa a ser utilizado principalmente para exploração, investigação e validação subjetiva.

10. Testes de Contrato

Os testes de contrato são aplicáveis principalmente quando existem serviços independentes ou integrações entre sistemas. Exemplos de integrações na ShopMax:

• Checkout → Serviço de pagamento
• Pedido → Serviço de estoque
• Pedido → Painel administrativo
• Pedido → Serviço de notificações
• Checkout → Serviço de frete

Se a estrutura de resposta de um serviço mudar sem aviso (por exemplo, de status: approved para status: success), os testes de contrato identificam essa incompatibilidade antes que a alteração chegue à produção. Portanto, a ShopMax deve utilizar testes de contrato em integrações onde mudanças independentes possam quebrar consumidores.

11. Gestão de Riscos da Arquitetura

| Risco | Consequência | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Muitos testes UI | Suíte lenta e frágil | Priorizar unitários, API e integração |
| Massa instável | Falsos negativos | Factories, fixtures e dados controlados |
| Ambiente instável | Falhas que não são defeitos | Monitorar ambiente e classificar falhas |
| Falta de padrão | Manutenção difícil | Convenções e code review |
| Automação sem CI | Feedback tardio | Integrar ao pipeline |
| Falta de relatórios | Baixa rastreabilidade | Allure / relatórios do CI |
| Testes duplicados | Aumento desnecessário da suíte | Definir responsabilidade por camada |
| Dependência externa | Testes instáveis | Mocks / stubs quando apropriado |
| Dados compartilhados | Conflitos entre testes | Dados isolados por execução |
| Crescimento descontrolado | Pipeline lento | Classificação por tags e execução por estágio |

12. Estratégia para Evitar a Pirâmide Invertida

A transição exigida para a Release 2.0 reestrutura o modelo atual:

SITUAÇÃO ATUAL (INVERTIDA) MODELO PROPOSTO (RELEASE 2.0) MUITOS UI/E2E /\ /-------------\ / \ / \ /E2E \ / POUCOS API \ /------\ /-------------------\ / API \ / POUCOS UNITÁRIOS \ /----------\ /_______________________\ / Integração \ /--------------\ / UNITÁRIOS \ /__________________\

Regra Arquitetural

Antes de criar um teste E2E, a equipe deve perguntar: "Essa regra pode ser validada de forma confiável em uma camada inferior?" Se a resposta for sim, o teste deve preferencialmente ser implementado na camada inferior.

Aplicação Prática da Regra Exemplo — Cupom de 10% de desconto: Não é necessário abrir navegador → login → produto → carrinho → checkout → cupom → finalizar para testar a matemática do desconto. 1. Teste Unitário: Valida diretamente que preco = 100 com cupom = 10% gera resultado 90. 2. Teste de API: Verifica se o endpoint aplica o desconto na requisição. 3. Teste E2E: Um único teste valida que o cupom funciona na jornada completa.

13. Recomendação Final da Arquitetura

Para a Release 2.0, a ShopMax Delivery deverá adotar uma arquitetura baseada em Unitários → Integração → API → E2E, complementada por testes exploratórios manuais.

Camada 1 — Unitários

Descontos, frete, regras de estoque, validações, cancelamento, cálculo de preços e regras de pedido.

Camada 2 — Integração

Carrinho ↔ estoque, checkout ↔ pagamento, pedido ↔ painel, pedido ↔ notificações, checkout ↔ frete.

Camada 3 — API

Autenticação, cadastro, produtos, carrinho, cupons, checkout, pagamento, pedidos, cancelamento.

Camada 4 — E2E

Poucos cenários concentrados nas jornadas críticas (Login → Produto → Carrinho → Cupom → Checkout → Pagamento → Pedido → Painel).

Camada 5 — Manual Exploratório

Novas funcionalidades, comportamentos inesperados, usabilidade, experiência mobile, combinações complexas e investigação.

Arquitetura Resumida

| Área | Estratégia |
| --- | --- |
| Regras de negócio | Unitários |
| Comunicação entre módulos | Integração |
| Serviços e endpoints | API |
| Jornadas críticas | E2E |
| Descoberta de problemas | Exploratório manual |
| Dados | Fixtures + geração dinâmica |
| Versionamento | Git |
| CI/CD | GitHub Actions / GitLab CI / Jenkins |
| Relatórios | Allure / Relatório do CI |
| Evidências | Logs, screenshots, vídeos quando necessários |
| Quality Gate | Pipeline |
| Regressão | Principalmente automatizada |
| UI | Cobertura pequena e estratégica |

Resultado Esperado

• P-01/P-02/P-03/P-06: regras passam a ter cobertura unitária e de API.
• P-04/P-05: integrações críticas passam a ser automatizadas.
• P-07: API deixa de depender exclusivamente da validação da interface.
• P-08: redução da dependência de testes UI frágeis.
• P-09: regressão deixa de depender de três dias de execução manual.
• P-10: massa passa a ser controlada e reproduzível.
• P-11: pipeline gera evidências rastreáveis.
• P-12: testes de regressão passam a fazer parte do processo contínuo de entrega.

Decisão Arquitetural Central A ShopMax não deve tentar resolver o problema simplesmente "automatizando os testes manuais existentes". A solução é redistribuir a cobertura para as camadas adequadas, concentrando a maior quantidade de testes em unitários, integração e API, mantendo E2E para jornadas críticas e testes manuais para exploração e julgamento humano.